Evaluasi Kelayakan dan Metodologi Implementasi

- Pengalaman Industri (Soft Toys & Manufacturing)

Pertanyaan:

Apakah Odoo Indonesia memiliki riwayat kerjasama atau portofolio klien yang bergerak spesifik di bidang Soft Toys atau Stuffing?

Jawaban:

Secara umum, Odoo memiliki portofolio yang sangat luas dan kuat di sektor manufaktur. Khusus untuk industri Soft Toys & Stuffing, pihak Odoo Indonesia perlu melakukan verifikasi internal terlebih dahulu pada database klien global pihak Odoo Indonesia untuk memberikan referensi yang spesifik. Namun, kapabilitas modul Manufacturing pihak Odoo Indonesia telah teruji di berbagai jenis industri produksi sejenis.

- Metodologi Analisis Kebutuhan & Workflow

Pertanyaan:

Bagaimana mekanisme pengumpulan data material dan analisis alur kerja (workflow) perusahaan akan dilakukan?

Jawaban:

Proses ini akan dilakukan melalui beberapa tahapan terstruktur:

- Tahap Inisiasi (Scoping): Tim PT Quty Karunia dapat mengirimkan daftar kebutuhan (requirements) dan kendala utama (pain points) saat ini. Data ini akan pihak Odoo Indonesia gunakan untuk mendefinisikan ruang lingkup proyek (project scope) secara umum.

- Gap Analysis Consultation: Berdasarkan scope awal, pihak Odoo Indonesia akan menerbitkan estimasi dan penawaran untuk sesi Gap Analysis.

- Pelaksanaan Gap Analysis: Pada tahap ini, pihak Odoo Indonesia akan menunjuk Project Director dan Business Analyst untuk melakukan pendalaman (deep dive) terhadap operasional PT Quty. Pihak Odoo Indonesia menyarankan penjadwalan call terpisah untuk menjelaskan detail teknis tahapan ini.

- Deliverables & Validasi: Hasil akhir dari tahap ini adalah Gap Analysis Report, yang berisi rencana proyek (project plan) dan desain solusi (solution design). Dokumen ini wajib divalidasi oleh PT Quty. Jika terdapat ketidaksesuaian, Odoo berkomitmen melakukan revisi hingga solusi disepakati.

- Finalisasi: Setelah validasi selesai, pihak Odoo Indonesia akan menerbitkan proposal proyek final untuk dieksekusi.

- Jaminan Kesesuaian Modul (Quality Assurance)

Pertanyaan:

Bagaimana jaminan bahwa pengerjaan modul akan sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan?

Jawaban:

Pihak Odoo Indonesia menerapkan mekanisme double-filter untuk menjamin akurasi dan kesesuaian sistem:

- Filter 1 (Pre-Development): Pada akhir sesi Gap Analysis, Tim Odoo akan melakukan demonstrasi produk (Product Demo) berdasarkan skenario yang telah disusun. Ini bertujuan agar Tim Quty dapat memverifikasi alur sistem sebelum pengembangan dimulai.

- Filter 2 (User Acceptance Testing): Setelah masa implementasi selesai dan sebelum deployment, akan dilakukan User Acceptance Testing (UAT). Jika ditemukan fungsi yang tidak berjalan sesuai dengan dokumen Scope yang disepakati saat Gap Analysis, Tim Odoo bertanggung jawab melakukan perbaikan (bug fixing).

- Fase Hypercare: Setelah sistem Go-Live, pihak Odoo Indonesia menyediakan periode Hypercare untuk memantau stabilitas sistem dan memastikan operasional berjalan lancar.

- Analisis Kegagalan Implementasi Sebelumnya (Odoo Impact)

Pertanyaan:

Apa faktor penyebab kegagalan implementasi Odoo sebelumnya (via Impact)?

Jawaban:

Kendala utama terletak pada versi dan infrastruktur yang digunakan. Implementasi sebelumnya menggunakan Odoo Community Edition yang di-hosting pada server eksternal (kemungkinan milik vendor/Impact), bukan server resmi Odoo. Hal ini menyebabkan pihak Odoo Indonesia (Principal) tidak memiliki akses untuk melakukan audit, tinjauan, atau intervensi teknis terhadap sistem tersebut.

### Komparasi Teknis: Odoo Community vs. Odoo Enterprise

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas bagi manajemen, berikut adalah perbandingan antara versi yang digunakan sebelumnya (Impact) dengan solusi yang ditawarkan saat ini (Odoo Indonesia):

| Fitur / Aspek | Odoo Community (Eksisting/Impact) | Odoo Enterprise (Proposal Baru) |
| --- | --- | --- |
| Lisensi | Free & Open Source. | Berbayar (User License Based). |
| Kelengkapan Fitur | Terbatas (Fitur dasar). | Lengkap (Mencakup fitur advance untuk korporasi). |
| Pengembangan | Sangat bergantung pada kustomisasi pihak ketiga (Vendor). | Dikembangkan dan diperbarui rutin oleh Odoo Principal. |
| Maintenance | Biaya pemeliharaan dan perbaikan bug dibebankan sebagai jasa konsultasi. | Pemeliharaan, upgrade versi, dan perbaikan bug pada fitur standar ditanggung sepenuhnya oleh Odoo. |
| Peruntukan | UMKM atau bisnis dengan proses sederhana. | Perusahaan skala menengah-besar dengan proses kompleks. |