LESSONS LEARNED: ODOO 2023 (GAGAL) VS RENCANA 2026

Project Odoo 2023 - APA YANG SALAH?

1. BOM Management

Masalah: Admin harus input BOM manual satu per satu untuk 478 SKU

Dampak:

- 3-4 bulan hanya untuk data entry BOM

- Error frequent (typo, salah quantity)

- Admin exhausted sebelum production mulai

- Data tidak consistent antar SKU

- Tidak memahami requirement Dual BOM:

  - Hanya input 1 BOM → Tidak tahu harus pakai BOM Purchasing atau BOM Production

  - Material calculation jadi salah (shortage palsu atau over-order)

  - Output production tidak match dengan MO target (confusing!)

2. Material Availability

Masalah: Material selalu status MERAH di system

Akar Masalah:

- Stock data tidak sync dengan warehouse physical

- No proper receiving workflow (PO datang tidak ter-record)

- System hitung stock salah (multi-unit conversion issue)

- Dual BOM System tidak di-configure (CRITICAL!):

  - BOM Purchasing: Untuk kalkulasi material yang harus dibeli (include defect rate/waste buffer)

  - BOM Production: Untuk actual consumption di lantai produksi (based on efficiency)

  - Odoo 2023 hanya pakai 1 BOM → Material calculation SALAH!

  - Contoh: BOM Purchasing butuh 1000 meter fabric (with 5% defect buffer), tapi BOM Production actual consume hanya 950 meter

  - System block production karena hitung stock berdasarkan BOM Purchasing (padahal BOM Production cukup!)

Dampak:

- Production TIDAK BISA jalan karena system block (padahal material ada!)

- Material shortage palsu: Stock cukup untuk BOM Production, tapi system hitung pakai BOM Purchasing

- MO quantity salah: MO target 1000 pcs (from BOM Purchasing), tapi SPK actual output 1050 pcs (karena efficiency BOM Production lebih baik)

- Reconciliation chaos: "Kok output lebih banyak dari target MO?"

3. Reporting & Data Export

Masalah: Tidak ada fungsi import/export laporan

Dampak:

- Management tidak bisa analyze data (trapped di system)

- Admin tidak dapat mengimport data sekaligus

- Harus screenshot/manual entry untuk reporting

- Cannot integrate dengan Excel existing workflows

4. Suplier Approach

Masalah: Suplier force-fit standard Odoo tanpa customize

Kutipan: "Ini sudah standard flow Odoo, kalian yang harus adjust"

Dampak:

- Business process kami forced pakai workaround

- User frustasi, adoption failed

- 6 bulan kemudian abandon project → Balik ke Excel

5. UOM Conversion Tidak Sesuai

Masalah: Multi-unit conversion tidak configured dengan benar

Akar Masalah:

- Material datang dalam berbagai unit (ROLL, YARD, KG, BOX)

- Setiap suplier punya rate conversion berbeda

- Production menggunakan unit berbeda dari Purchasing:

  - Purchasing terima Fabric dalam ROLL, Production consume dalam METER

  - Purchasing terima Thread dalam KG, Production consume dalam GRAM

  - BOM tidak bisa define conversion yang berbeda per suplier

- Odoo default UOM terlalu simple untuk PT Quty Karunia workflow

- Pallet calculation tidak terintegrasi:

  - IKEA requirement: 24 carton per pallet (harus GENAP!)

  - System tidak bisa auto-calculate pallet dari order quantity

Dampak:

- Stock calculation selalu salah (warehouse vs production unit berbeda!)

- Admin harus manual convert tiap kali check availability

- Production planning tidak akurat karena quantity mismatch

- Warehouse receiving harus selalu manual adjustment

- BOM consumption salah: Production report consume 100 METER, tapi system deduct 100 ROLL!

- Material shortage palsu: Stock ada 50 ROLL, tapi system bilang kurang (karena BOM minta 2500 METER)

6. UI/UX Tidak User Friendly

Masalah: Interface Odoo terlalu complex untuk user PT Quty Karunia

Akar Masalah:

- Menu structure terlalu dalam (5-6 klik untuk akses fungsi umum)

- Terminology bahasa Inggris membingungkan user

- Mobile view tidak optimal (admin butuh input di lantai produksi)

- Terlalu banyak field yang tidak relevan ditampilkan

Dampak:

- User frustasi, adoption rate rendah

- Training time sangat lama (2-3 minggu masih bingung)

- User prefer balik ke Excel karena lebih familiar

- Mobile usage impossible → Admin tetap harus ke office untuk input

7. MO Manual Creation oleh Admin

Masalah: Manufacturing Order (MO) harus dibuat manual satu per satu

Akar Masalah:

- Tidak ada auto-generation dari Purchase Order yang dibuat Purchasing

- Tidak ada link antara PO Purchasing dengan MO Production

- Admin Production harus manual create MO based on WhatsApp/meeting

Dampak:

- Admin overwhelmed: 20-30 MO per hari harus manual create!

- Sering salah quantity atau SKU (human error ketik manual)

- Delay production start karena admin lupa create MO

- Tidak ada traceability: MO ini untuk No PO mana?

8. WO Manual Creation per Department

Masalah: Work Order (WO) harus dibuat manual untuk tiap department

Akar Masalah:

- Routing tidak configured → WO tidak auto-generate dari MO

- Admin tiap dept harus manual create WO sendiri-sendiri

- 5 departments = 5x manual work untuk 1 production run!

Dampak:

- 5x administrative overhead (Cutting, Embr, Sewing, Finishing, Packing)

- WO antar dept sering tidak sync (dept A sudah done, dept B belum create WO)

- Tidak ada visibility production stage (застряло di dept mana?)

- Shop floor workers bingung: Kerja apa hari ini? (WO tidak ready)

Rencana Odoo 2026 - APA YANG BERBEDA?

- BOM Management (Improved)

Solusi:

- Import BOM dari Excel existing (bulk import untuk 478 SKU)

- Dual BOM Setup (untuk setiap SKU):

  - BOM Purchasing (Type: MRP): Include defect buffer 5-10% per material

  - BOM Production (Type: Consumption): Actual efficiency-based consumption

- Template standardized untuk similar products

- Validation rules untuk prevent error

- Progressive data entry (tidak harus complete 100% sebelum start)

- Material Availability (Fixed)

Solusi:

- Proper receiving workflow: PO → Receive → Auto-update stock

- Multi-unit conversion configured correct dari awal

- Dual BOM + Dual MO System Configuration (CRITICAL FIX!):

- Dual BOM (untuk setiap SKU):

- BOM Purchasing: Include 5-10% defect buffer per material

  - Fabric: 1000 meter + 5% waste = 1050 meter

  - Thread: 500 gram + 10% waste = 550 gram

- BOM Production: Based on efficiency/standard consumption

  - Fabric: Actual consume 950 meter (efficiency 95%+)

  - Thread: Actual consume 480 gram (efficiency 96%+)

- Dual MO System (2 Manufacturing Orders parallel):

- MO Purchasing (untuk Purchasing & Pabrik - Fixed/Planning):

  - Dibuat dari PO PURCHASING menggunakan BOM Purchasing

  - Target: 1000 pcs (sesuai order Purchasing)

  - Material requirement: 1050 meter fabric (dengan buffer)

  - Status: Fixed (tidak berubah, untuk IKEA reporting)

  - Fungsi: Planning & material procurement tracking

- MO Pabrik (untuk Pabrik Only - Real-time/Execution):

  - Dibuat parallel dengan MO PURCHASING

  - Target: Flexible (daily target bisa berbeda, especially Sewing dept)

  - Material consumption: Real-time input daily oleh admin dept

  - Integrated dengan QC data: Defect count + Rework tracking

  - Status: Dynamic (update setiap hari based on actual production)

  - Fungsi: Actual production tracking & efficiency monitoring

- Daily Production Flow:

- Admin dept input daily: Production output + Material consumption

- System combine dengan QC data: Pass / Defect / Rework

- Sewing dept: Daily target flexible (tidak harus match MO PURCHASING!)

  - Contoh: MO PURCHASING target 1000 pcs, tapi Sewing daily target 150 pcs/hari

  - MO Pabrik track actual: Day 1 = 145 pcs, Day 2 = 160 pcs, etc.

- End of production: MO PURCHASING vs MO Pabrik akan beda → NORMAL!

  - MO PURCHASING: 1000 pcs (fixed planning)

  - MO Pabrik: 1050 pcs actual output (karena efficiency BOM Production)

- Reconciliation Otomatis:

- System reconcile MO PURCHASING (planning) vs MO Pabrik (actual)

- Dashboard show variance: +50 pcs (5% better efficiency) → GREEN

- Management report: IKEA requirement fulfilled + efficiency gain visible

- Safety stock threshold dengan alert system

- Real-time stock sync (tidak delayed)

- Manual adjustment workflow untuk edge cases

Hasil:

- Material status ACCURATE → Production bisa jalan!

- MO PURCHASING (planning) vs MO Pabrik (actual) reconciliation clear

- Material planning akurat: Purchasing order based on BOM Purchasing

- Production flexibility: Dept bisa set daily target sendiri (especially Sewing)

- QC data terintegrasi dengan production tracking (IKEA audit ready!)

- Efficiency monitoring real-time: Target vs Actual visible

──────────────────────────────────────────────────────────────────────

2 OPSI MO SYSTEM - EVALUASI 2 PENDEKATAN

PERTANYAAN KUNCI: Apakah kita perlu 1 MO atau 2 MO parallel untuk handle IKEA requirement vs Factory flexibility?

──────────────────────────────────────────────────────────────────────

OPSI 1: Single MO (Untuk IKEA & Pabrik)

Konsep:

1 Manufacturing Order untuk IKEA reporting & Factory execution

MO dibuat dari PO PURCHASING menggunakan BOM Purchasing (dengan buffer)

Admin dept input daily production & consumption ke MO yang sama

QC data terintegrasi ke MO yang sama

End result: MO akan update dari planning (1000 pcs) ke actual (1050 pcs)

Pro:

Simple: Hanya 1 MO, tidak perlu manage 2 system parallel

User familiar: Mirip dengan workflow Excel existing (1 order 1 tracking)

Training lebih cepat: Admin hanya perlu belajar 1 MO workflow

Data consolidation mudah: Semua data (planning + actual) dalam 1 MO

Reporting lebih simple: Export 1 MO = dapat semua data

Cons:

MO target berubah-ubah:

- MO awal: 1000 pcs (from IKEA order)

- MO akhir: 1050 pcs (after production complete)

- IKEA butuh report 1000 pcs, tapi sistem show 1050 pcs → Butuh manual adjustment!

Material calculation confusing:

- Material requirement awal: 1050 meter fabric (with buffer dari BOM Purchasing)

- Material consumed: 950 meter fabric (actual dari BOM Production)

- Variance 100 meter → Terlihat seperti "waste" padahal itu buffer!

Daily target flexibility terbatas:

- MO target 1000 pcs → Sewing dept susah set daily target berbeda

- System akan selalu compare actual vs 1000 pcs (not flexible)

QC data mixing:

- Defect count tercampur dengan production output

- Sulit track: "Berapa actual target vs berapa yang defect?"

IKEA reporting manual adjustment:

- IKEA butuh report fixed 1000 pcs, tapi MO final 1050 pcs

- Admin harus manual adjust report sebelum kirim ke IKEA

Efficiency monitoring tidak clear:

- Tidak bisa compare planning vs actual (karena mixed dalam 1 MO)

- Management tidak bisa lihat: "Kita lebih efisien berapa persen?"

Rekomendasi Use Case:

Cocok jika:

- Production target selalu match IKEA order (no flexibility)

- IKEA accept actual production output (bukan fixed reporting)

- Tidak butuh efficiency monitoring

──────────────────────────────────────────────────────────────────────

OPSI 2: Dual MO (IKEA Fixed + Pabrik Dynamic) RECOMMENDED

Konsep:

2 Manufacturing Orders parallel:

- MO PURCHASING: Fixed planning untuk IKEA reporting (1000 pcs, tidak berubah)

- MO Pabrik: Dynamic execution untuk Factory tracking (1050 pcs actual)

MO PURCHASING dibuat dari PO PURCHASING menggunakan BOM Purchasing

MO Pabrik dibuat parallel, admin input daily production & consumption

QC data hanya ke MO Pabrik (IKEA tidak perlu tahu defect detail internal)

End result: MO PURCHASING tetap 1000 pcs, MO Pabrik 1050 pcs (variance tracked)

Pro:

IKEA reporting clean:

- MO PURCHASING fixed 1000 pcs → Export langsung untuk IKEA, tidak perlu manual adjust!

- Traceability clear: MO-PURCH-12345 untuk Order IKEA-98765

Factory flexibility penuh:

- MO Pabrik dynamic → Sewing dept bisa set daily target berbeda

- Daily progress tracked independent dari IKEA requirement

Material calculation clear:

- MO PURCHASING: Material requirement 1050 meter (untuk Purchasing order)

- MO Pabrik: Material consumed 950 meter (actual consumption)

- Variance 100 meter → Jelas ini adalah buffer/efficiency gain!

QC data segregated:

- MO PURCHASING: Clean data untuk IKEA (no defect detail)

- MO Pabrik: Full QC data (Pass / Defect / Rework) untuk internal monitoring

Efficiency monitoring real-time:

- Dashboard compare: MO PURCHASING (planning) vs MO Pabrik (actual)

- Management lihat: "Target 1000 pcs, actual 1050 pcs = +5% efficiency!"

Daily target flexibility:

- Sewing dept: "Hari ini target 150 pcs" (tidak harus match MO PURCHASING 1000 pcs)

- System track cumulative progress per MO Pabrik

Audit ready:

- IKEA audit: Show MO PURCHASING (clean, fixed, match order)

- Internal audit: Show MO Pabrik (full detail, QC data, efficiency)

Cons:

Lebih complex: 2 MO untuk manage (but system auto-create both!)

Training lebih lama: Admin perlu belajar 2 MO workflow (estimated +1 week training)

Data entry double?: NO! Admin hanya input ke MO Pabrik, MO PURCHASING auto-sync material requirement

Risk data inconsistency: Mitigated by system validation (MO PURCHASING vs MO Pabrik linked)

Rekomendasi Use Case:

Cocok jika:

- IKEA butuh fixed reporting (1000 pcs), tapi Factory butuh flexibility

- Sewing dept butuh set daily target berbeda dari IKEA order

- Management butuh efficiency monitoring (planning vs actual)

- QC data harus terintegrasi tapi tidak exposed ke IKEA

RECOMMENDED untuk PT Quty Karunia!

──────────────────────────────────────────────────────────────────────

TABEL PERBANDINGAN - OPSI 1 VS OPSI 2

| Aspek | Opsi 1: Single MO | Opsi 2: Dual MO |
| --- | --- | --- |
| Pelaporan IKEA | Manual adjust (MO berubah) | Otomatis (MO PURCHASING tetap) |
| Fleksibilitas Pabrik | Terbatas (target tetap) | Penuh (target harian fleksibel) |
| Kalkulasi Material | Membingungkan (buffer+aktual tercampur) | Jelas (planning vs aktual terpisah) |
| Data QC | Mixed dengan production | Terpisah (internal saja) |
| Monitoring Efisiensi | Tidak jelas (data tercampur) | Real-time (planning vs aktual) |
| Kompleksitas User | Sederhana (1 MO) | Sedang (2 MO, tapi otomatis dibuat) |
| IKEA Audit | Perlu pembersihan manual | Bersih (tampilkan MO PURCHASING saja) |
| Target Harian Sewing | Susah (harus match MO) | Mudah (target independen) |
| Variance Akhir | Terlihat error (+50 pcs) | Gain tercatat (+5% efisiensi) |
| Rekomendasi | Jika tidak butuh fleksibilitas | Direkomendasikan! |

──────────────────────────────────────────────────────────────────────

KEPUTUSAN REKOMENDASI: OPSI 2 (DUAL MO)

Alasan:

IKEA compliance: Fixed reporting tanpa manual adjustment

Factory flexibility: Sewing dept butuh daily target berbeda (proven requirement!)

Efficiency visibility: Management butuh monitoring planning vs actual

QC integration: Data defect/rework harus ada tapi tidak exposed ke IKEA

Scalability: Dual MO system bisa handle future complexity (multiple customers)

Trade-off yang acceptable:

+1 week training time → Worth it untuk long-term flexibility

2 MO management → Mitigated by auto-creation & system validation

Kalau mau safe approach:

Phase 1 (3 bulan pertama): Pakai Opsi 1 (Single MO) untuk user familiar

Phase 2 (bulan 4-6): Upgrade ke Opsi 2 (Dual MO) setelah user comfortable

TAPI: Kami rekomendasi langsung Opsi 2 dari awal! (One-time training pain vs long-term manual adjustment pain)

──────────────────────────────────────────────────────────────────────

- Reporting & Data Integration (Enhanced)

Solusi:

- Export to Excel/CSV untuk semua reports

- API integration untuk custom reporting tools

- Dashboard configurable per user role

- Scheduled reports (auto-email daily/weekly)

Hasil: Management tetap bisa analyze di Excel jika perlu

- Partnership Approach (Critical Difference!)

Pendekatan Baru:

- Discovery workshop BEFORE commit (understand business process dulu)

- Gap analysis transparent: What's standard vs what needs custom

- Phased implementation: Prove value incrementally

- Change management program: Training + adoption support

- Post-implementation hypercare 2-3 bulan

Komitmen: "ERP harus fit business, bukan sebaliknya"

- UOM Conversion (Configured Correctly)

Solusi:

- Configure multi-unit per material: ROLL/YARD/KG/BOX/Pallet

- Suplier-specific conversion rates:

  - Suplier A: 1 ROLL = 50 YARD, Suplier B: 1 ROLL = 45 YARD

  - System auto-pilih conversion rate berdasarkan suplier saat receiving

- Production-specific conversion (PENTING!):

  - BOM menggunakan unit production: Fabric dalam METER, Thread dalam GRAM

  - Warehouse stock dalam unit purchasing: Fabric dalam ROLL, Thread dalam KG

  - System auto-convert saat material consumption

  - Contoh: BOM butuh 2.5 METER fabric → System deduct 0.05 ROLL dari stock (1 ROLL = 50 METER)

  - Contoh: BOM butuh 150 GRAM thread → System deduct 0.15 KG dari stock

- Pallet-level tracking untuk Finished Goods:

  - Production output dalam PCS

  - Packing dalam CARTON (24 pcs/carton)

  - Shipping dalam PALLET (24 carton/pallet = 576 pcs/pallet)

  - System auto-calculate IKEA pallet requirement (karton harus GENAP per pallet!)

- Auto-conversion di semua transaksi: Receiving, Production, Transfer, Shipping

- Testing scenarios before go-live (verify semua conversion akurat)

Hasil:

- Stock calculation akurat di warehouse & production level!

- No manual conversion Excel lagi!

- Purchasing terima dalam ROLL, Production consume dalam METER (seamless!)

- UI/UX Customization (User-Friendly)

Solusi:

- Simplified menu structure (1-2 klik untuk fungsi sering dipakai)

- Bahasa Indonesia untuk field labels & instructions

- Mobile-optimized views untuk admin lantai produksi

- Hide irrelevant fields per role (Production user tidak lihat Accounting fields)

- Custom dashboards per department

Hasil: User adoption rate tinggi, training time reduced 50%!

- MO Auto-Generation dari Purchase Order yang dibuat Purchasing

Solusi - Dual MO System:

- Purchasing create PO PURCHASING → System auto-generate 2 MO parallel:

MO PURCHASING (Planning/Fixed):

- Link traceability: MO-PURCH-12345 untuk Order IKEA-98765

- Auto-populate: Quantity, SKU, deadline dari PO PURCHASING

- Menggunakan BOM Purchasing (with defect buffer)

- Material requirement calculation untuk Purchasing

- Status: Fixed (tidak berubah, untuk IKEA reporting & traceability)

- View access: IKEA, Management, Purchasing

MO Pabrik (Execution/Dynamic):

- Link ke MO PURCHASING: MO-FAC-12345 (linked to MO-PURCH-12345)

- Same: Quantity, SKU, deadline (initial)

- Menggunakan BOM Production (efficiency-based)

- Daily input oleh admin dept: Production output + Material consumption

- Integrated QC data: Pass / Defect / Rework per checkpoint

- Status: Dynamic (update daily based on actual)

- View access: Factory Manager, SPV, Admin dept, QC

- Admin Production hanya perlu review & confirm (tidak manual create!)

- Flexible daily target: Sewing dept bisa set target berbeda dari MO PURCHASING

  - Contoh: MO PURCHASING = 1000 pcs, Sewing daily target = 140-160 pcs/hari (adjust per line capacity)

Hasil:

- Zero admin overhead untuk create MO!

- Full traceability: IKEA requirement vs Factory actual

- Flexibility: Dept bisa manage daily target sendiri

- QC data integrated: Defect & rework tracked per MO Pabrik

- End-of-production reconciliation: MO PURCHASING vs MO Pabrik variance visible (efficiency monitoring)

- WO Auto-Generation dengan Routing Configured

Solusi:

- Configure routing: 1 MO Pabrik → 5 WO/SPK auto-generated (Cutting, Embr, Sewing, Finishing, Packing)

- Sequential dependency: WO Sewing baru bisa start after WO Embr done

- WO/SPK Dynamic Tracking:

  - Admin dept input daily: Production output + Material consumption

  - QC checkpoint integrated: Pass / Defect / Rework per WO

  - Sewing dept: Daily target flexible (bisa berbeda dari MO PURCHASING target)

    - WO Sewing: Day 1 target 150 pcs, Day 2 target 140 pcs (adjust per line)

    - System track cumulative: Total progress vs MO target

- Real-time visibility: Dashboard show production stage per MO

- Shop floor app: Workers lihat WO hari ini (tidak perlu WhatsApp admin!)

Hasil:

- 5x efficiency gain, full visibility, zero manual WO creation!

- Daily flexibility: Dept manage target sendiri

- QC data integrated per WO: Defect tracking per department

- Real-time progress monitoring: Cumulative output vs MO target

──────────────────────────────────────────────────────────────────────

Ringkasan: Mengapa Kali Ini Akan Berhasil?

| Aspek | Odoo 2023 (GAGAL) | Odoo 2026 (RENCANA) |
| --- | --- | --- |
| Setup BOM | Input manual satu per satu | Import massal + Dual BOM (Purchasing + Produksi) |
| Sistem MO | Single MO (variance membingungkan) | Dual MO (IKEA tetap + Pabrik dinamis) |
| Status Material | Selalu MERAH (blocking) | Akurat real-time |
| Pelaporan | Stuck di sistem | Export/API tersedia |
| Konversi UOM | Salah/tidak dikonfigurasi | Multi-unit (suplier + produksi) |
| UI/UX | Kompleks, hanya Bahasa Inggris | Disederhanakan, Bahasa Indonesia |
| Pembuatan MO | Manual oleh admin | Otomatis dari PO (Dual MO paralel) |
| Pembuatan WO | Manual per dept (5x kerja!) | Otomatis dengan routing + tracking harian |
| Pelatihan User | Minimal (diasumsikan mudah) | Komprehensif + dukungan berkelanjutan |
| Implementasi | Big bang (sekaligus) | Bertahap (buktikan nilai dulu) |

Perbedaan Kunci: Kali ini kami demand partnership, bukan Suplier-client transactional. Sales Odoo harus commit untuk customize & support, atau kami tidak proceed.