PT Quty Karunia — Evaluasi & Rencana Implementasi Odoo ERP 2026

Soft Toys & Stuffing Manufacturing | IKEA Supplier

# Workflow Saat Ini (Manual Process)

Kondisi Saat Ini: Seluruh proses operasional PT Quty Karunia masih berbasis Excel manual dan komunikasi verbal. Purchasing menjadi trigger utama material planning — bukan PPIC.

## 1.1 Alur Purchasing → Warehouse (Manual)

## 1.2 Alur Produksi per Departemen (Manual)

## 1.3 Pain Points Utama

| # | Pain Point | Dampak |
| --- | --- | --- |
| 1 | Material shortage tiba-tiba | Production stop, overtime, emergency purchasing |
| 2 | Tidak tahu WIP real-time | Planning impossible, bottleneck detection delayed |
| 3 | QC defect manual (Excel terpisah) | Tidak terintegrasi, IKEA audit risk |
| 4 | Mix Label risk (Finishing-Packing) | IKEA REJECT! Salah lihat datestamp/destination |
| 5 | Dual trigger system manual | Admin overwhelmed, packaging error frequent |
| 6 | Excel-based planning | Error prone, single point of failure |
| 7 | Target produksi flat | Shortage frequent (tidak hitung defect rate) |
| 8 | Manual material tracking | Admin time wasted 2-3 jam/hari |
| 9 | Stock opname 1 hari penuh | Production stop untuk counting |
| 10 | Rework tidak ter-record | Cost tidak tahu, IKEA audit concern |
| 11 | Multi-unit conversion manual + Pallet | UOM error: ROLL↔METER, KG↔GRAM. Pallet IKEA rules complex! |

CRITICAL: Pain point #4 (Mix Label) adalah high-risk untuk IKEA compliance! Operator sering salah lihat Week/Destination di Finishing & Packing → mix label saat dispatch → IKEA reject baru ketahuan!

# Workflow Rencana Odoo 2026

Visi 2026: Seluruh proses terintegrasi dalam Odoo Enterprise. Dari input order hingga dispatch — otomatis, real-time, dan zero mix label.

## 2.1 Alur Purchasing → Warehouse (Odoo Otomatis)

## 2.2 Alur Produksi Odoo (Auto MO + WO + QC Terintegrasi)

## 2.3 Manfaat Utama Odoo 2026

Purchasing

- Auto-calculate material dari BOM

- Multi-unit conversion otomatis

- IKEA pallet rules built-in

- Stock visibility real-time

- PO tracking otomatis

Production

- MO & WO auto-generate

- Material backflush otomatis

- QC terintegrasi per dept

- Rework tracked & traceable

- 38 sewing lines tracking otomatis

Management

- Real-time WIP dashboard

- Bottleneck alert otomatis

- Defect pattern analysis

- IKEA audit compliance ready

- Completion forecast akurat

# Perbandingan: Manual vs Odoo 2026

| Proses | Manual (Sekarang) | Odoo 2026 (Rencana) |
| --- | --- | --- |
| Kalkulasi Material | Manual Excel & Rumus. Rawan salah konversi unit | Otomatis. System hitung kebutuhan + konversi + pallet genap |
| UOM Convert | Manual calc → Error frequent | Automatic! Zero Error |
| Stock Check | Manual Excel + hubungi Warehouse (delay 1-2 jam) | REAL-TIME, No Delay |
| Create PO | Manual Excel (copy-paste rawan typo) | Auto-generate + Email auto-send! |
| Track PO | Email manual ke Supplier | Dashboard auto + Notification auto! |
| Material Incoming | Manual entry Excel (end-of-day) | Stock INSTANT! Scan barcode → Validate |
| MO / Manufacturing Order | Masing-masing tiap dept, manual | MO Auto dari PO + 5 WO auto-generate |
| QTY Validation | Tidak Ada! Sering QTY kurang | ADA! System block jika mismatch |
| Dokumen | Masing-masing tiap dept (Excel terpisah) | Terintegrasi. Report semua dept di system |
| Tracking Material | Excel Terpisah. Data tidak sinkron. Admin input ulang | Terintegrasi. Output Cutting = Input Embroidery otomatis |
| Label / Datestamp | Manual Look-up. RISIKO TINGGI Mix Label! | Auto-Inherit dari PO Label. Tidak bisa diedit manual. |

# Odoo 2023: Apa yang Gagal?

Project Odoo 2023 menggunakan Odoo Community Edition via vendor Impact — GAGAL TOTAL. Proyek di-abandon setelah 6 bulan dan tim kembali ke Excel.

## 8 Masalah Kritis Implementasi 2023

### 1. BOM Management

- Admin harus input BOM manual satu per satu untuk 478 SKU

- 3-4 bulan hanya untuk data entry BOM

- Error frequent (typo, salah quantity)

- Tidak memahami Dual BOM → Material calculation salah!

### 2. Material Availability

- Material selalu status MERAH di system (padahal material ada!)

- Stock data tidak sync dengan warehouse physical

- Dual BOM System tidak di-configure (CRITICAL!)

- Production TIDAK BISA jalan karena system block palsu

### 3. Reporting & Data Export

- Tidak ada fungsi import/export laporan

- Management tidak bisa analyze data (trapped di system)

- Harus screenshot/manual entry untuk reporting

### 4. Vendor Approach (Force-fit)

"Ini sudah standard flow Odoo, kalian yang harus adjust" — Vendor Odoo

- Business process dipaksakan pakai workaround

- User frustasi → adoption failed → abandon project

### 5. UOM Conversion Tidak Sesuai

- Multi-unit conversion tidak configured dengan benar

- Purchasing terima ROLL, Production consume METER → Mismatch!

- Pallet calculation tidak terintegrasi (IKEA butuh karton GENAP per pallet)

- BOM consumption salah: consume 100 METER, tapi system deduct 100 ROLL!

### 6. UI/UX Tidak User Friendly

- Menu 5-6 klik untuk akses fungsi umum

- Terminology Bahasa Inggris membingungkan user

- Mobile view tidak optimal → Admin harus ke office untuk input

- Training 2-3 minggu masih bingung → user kembali ke Excel

### 7. MO Manual Creation

- 20-30 MO per hari harus manual create!

- Sering salah quantity atau SKU (human error)

- Tidak ada link antara PO Purchasing dengan MO Production

### 8. WO Manual per Department

- Routing tidak configured → WO tidak auto-generate

- 5 departments = 5x manual work untuk 1 production run!

- WO antar dept sering tidak sync

# Odoo 2026: Apa yang Berbeda?

Rencana 2026 menggunakan Odoo Enterprise langsung dari Odoo Indonesia (Principal) — dengan pendekatan partnership, bukan transactional.

## 8 Solusi untuk 8 Masalah

### 1. BOM Management (Improved)

- Import massal dari Excel (478 SKU sekaligus!)

- Dual BOM Setup:

  - BOM Purchasing (dengan defect buffer 5-10%)

  - BOM Production (actual efficiency-based)

- Template standardized + validation rules

### 2. Material Availability (Fixed)

- Proper receiving workflow: PO → Receive → Auto-update

- Dual BOM + Dual MO System (CRITICAL FIX!)

- Safety stock threshold + alert system

- Real-time stock sync

### 3. Reporting (Enhanced)

- Export to Excel/CSV untuk semua reports

- API integration untuk custom reporting

- Dashboard per user role

- Scheduled reports (auto-email)

### 4. Partnership Approach

- Discovery workshop BEFORE commit

- Gap analysis transparent

- Phased implementation

- "ERP harus fit business, bukan sebaliknya"

### 5. UOM Conversion (Correct)

- Multi-unit per material configured

- Supplier-specific conversion rates

- Production-specific conversion otomatis

- Pallet-level tracking (IKEA rules built-in)

### 6. UI/UX (User-Friendly)

- Simplified menu (1-2 klik)

- Bahasa Indonesia untuk semua label

- Mobile-optimized untuk lantai produksi

- Custom dashboard per department

### 7. MO Auto-Generation

- PO → Auto-generate 2 MO parallel:

  - MO Purchasing (Fixed/IKEA reporting)

  - MO Pabrik (Dynamic/Factory tracking)

- Admin hanya review & confirm

### 8. WO Auto-Generation

- 1 MO → 5 WO/SPK auto-generated

- Sequential dependency configured

- Daily target flexible per dept

- Real-time visibility dashboard

## Dual MO System — Rekomendasi OPSI 2

# Perbandingan Lengkap: 2023 vs 2026

## 6.1 Odoo Community vs Odoo Enterprise

| Fitur / Aspek | Odoo Community (2023 / Impact) | Odoo Enterprise (2026 / Odoo Indonesia) |
| --- | --- | --- |
| Lisensi | Free & Open Source | Berbayar (User License Based) |
| Kelengkapan Fitur | Terbatas (fitur dasar) | Lengkap (fitur advance untuk korporasi) |
| Pengembangan | Bergantung kustomisasi pihak ketiga | Dikembangkan & diperbarui oleh Odoo Principal |
| Maintenance | Biaya pemeliharaan & bug fix = jasa konsultasi | Pemeliharaan, upgrade, bug fix ditanggung Odoo |
| Peruntukan | UMKM / proses sederhana | Perusahaan menengah-besar, proses kompleks |
| Mobile App | Tidak ada (web browser only) | Native App (iOS & Android) |
| Hosting | On-Premise / Private Cloud only | Odoo.sh, SaaS, atau On-Premise |
| Support | Community-led (Forums/GitHub) | Official Odoo Support & Bug Fixes |
| Upgrades | Manual / Complex | Free Version Upgrades included |

## 6.2 Implementasi 2023 (GAGAL) vs Rencana 2026

| Aspek | Odoo 2023 (GAGAL) | Odoo 2026 (RENCANA) |
| --- | --- | --- |
| Setup BOM | Input manual satu per satu | Import massal + Dual BOM (Purchasing + Produksi) |
| Sistem MO | Single MO (variance membingungkan) | Dual MO (IKEA tetap + Pabrik dinamis) |
| Status Material | Selalu MERAH (blocking palsu) | Akurat real-time |
| Pelaporan | Stuck di sistem (tidak bisa export) | Export / API tersedia |
| Konversi UOM | Salah / tidak dikonfigurasi | Multi-unit (supplier + produksi) configured |
| UI/UX | Kompleks, hanya Bahasa Inggris | Disederhanakan, Bahasa Indonesia |
| Pembuatan MO | Manual oleh admin (20-30/hari!) | Otomatis dari PO (Dual MO paralel) |
| Pembuatan WO | Manual per dept (5x kerja!) | Otomatis dengan routing + tracking harian |
| Pelatihan | Minimal (diasumsikan mudah) | Komprehensif + dukungan berkelanjutan |
| Implementasi | Big bang (sekaligus) | Bertahap (buktikan nilai dulu) |

## 6.3 Opsi MO: Single vs Dual

| Aspek | Opsi 1: Single MO | Opsi 2: Dual MO ⭐ RECOMMENDED |
| --- | --- | --- |
| Pelaporan IKEA | Manual adjust (MO berubah) | Otomatis (MO Purchasing tetap) |
| Fleksibilitas Pabrik | Terbatas (target tetap) | Penuh (target harian fleksibel) |
| Kalkulasi Material | Membingungkan (buffer + aktual tercampur) | Jelas (planning vs aktual terpisah) |
| Data QC | Mixed dengan production | Terpisah (internal saja) |
| Monitoring Efisiensi | Tidak jelas (data tercampur) | Real-time (planning vs aktual) |
| IKEA Audit | Perlu pembersihan manual | Bersih (tampilkan MO Purchasing saja) |
| Variance Akhir | Terlihat error (+50 pcs) | Gain tercatat (+5% efisiensi) |

# Tentang Odoo Indonesia & Metodologi Implementasi

Odoo Indonesia (Principal) — berbeda dari vendor pihak ketiga seperti Impact. Odoo Indonesia adalah representasi resmi dari Odoo S.A. dengan kapabilitas modul Manufacturing yang teruji di berbagai industri produksi.

## 7.1 Metodologi Analisis Kebutuhan & Workflow

Detail Setiap Tahapan

### 1️ Tahap Inisiasi (Scoping)

Tim PT Quty Karunia mengirimkan daftar kebutuhan (requirements) dan kendala utama (pain points) saat ini. Data ini digunakan untuk mendefinisikan project scope.

### 2️ Gap Analysis Consultation

Berdasarkan scope awal, Odoo Indonesia menerbitkan estimasi dan penawaran untuk sesi Gap Analysis.

### 3️ Pelaksanaan Gap Analysis

Odoo Indonesia menunjuk Project Director dan Business Analyst untuk melakukan pendalaman (deep dive) terhadap operasional PT Quty.

### 4️ Deliverables & Validasi

Hasil akhir: Gap Analysis Report berisi project plan dan solution design. Dokumen wajib divalidasi oleh PT Quty. Jika tidak sesuai → Odoo berkomitmen melakukan revisi hingga disepakati.

### 5️ Finalisasi

Setelah validasi selesai, Odoo Indonesia menerbitkan proposal proyek final untuk dieksekusi.

## 7.2 Jaminan Kesesuaian Modul (Quality Assurance)

Mekanisme Double-Filter untuk menjamin akurasi dan kesesuaian sistem:

### Filter 1: Pre-Development

Pada akhir sesi Gap Analysis, Tim Odoo melakukan Product Demo berdasarkan skenario yang disusun. Tim Quty memverifikasi alur sistem sebelum pengembangan dimulai.

### Filter 2: User Acceptance Testing

Setelah implementasi selesai dan sebelum deployment → UAT. Jika fungsi tidak sesuai dengan dokumen Scope → Tim Odoo bertanggung jawab melakukan perbaikan (bug fixing).

### Fase Hypercare

Setelah Go-Live, Odoo Indonesia menyediakan periode Hypercare untuk memantau stabilitas sistem dan memastikan operasional berjalan lancar.

## 7.3 Analisis Kegagalan Sebelumnya

Penyebab utama: Implementasi sebelumnya menggunakan Odoo Community Edition yang di-hosting pada server eksternal vendor (bukan server resmi Odoo). Odoo Indonesia (Principal) tidak memiliki akses untuk audit, tinjauan, atau intervensi teknis terhadap sistem tersebut.

## 7.4 Perbedaan Kunci: Mengapa Kali Ini Akan Berhasil

"Kali ini kami demand partnership, bukan Supplier-client transactional. Sales Odoo harus commit untuk customize & support, atau kami tidak proceed."

### Sebelumnya (Impact)

- Vendor force-fit standard

- Big bang implementation

- Minimal training

- Community Edition (terbatas)

- Tidak ada hypercare

### Sekarang (Odoo Indonesia)

- Discovery workshop dulu

- Phased implementation

- Komprehensif training + support

- Enterprise Edition (lengkap)

- Hypercare

Kesimpulan: Implementasi Odoo 2026 dirancang berdasarkan lessons learned dari kegagalan Odoo sebelumnya. Dengan pendekatan Dual BOM + Dual MO, 7 unique requirements yang ter-address, dan partnership approach dengan Odoo Indonesia langsung — PT Quty Karunia siap untuk transformasi digital yang sukses.