# PROJECT CHARTER & REQUIREMENTS DOCUMENT

## Odoo ERP Implementation - PT Quty Karunia (Soft Toys Manufacturer)

Date: 13 Februari 2026 
Prepared By: Daniel Rizaldy S.W. 
Context: Custom Manufacturing Workflow (Dual Trigger System)

## 1. PROJECT BACKGROUND & OBJECTIVES

PT Quty Karunia adalah manufaktur Soft Toys dengan standar kepatuhan tinggi (IKEA Compliance). Kami membutuhkan sistem ERP Odoo untuk menggantikan proses manual dan spreadsheet yang terfragmentasi.

Tujuan Utama:

- Eliminasi Data Silo: Mengintegrasikan Purchasing, Production, dan Warehouse.

- Real-time Traceability: Melacak setiap material dan SPK (Surat Perintah Kerja) secara real-time.

- Cost Control: Mengurangi inventory loss dan inefisiensi produksi.

- Compliance: Audit trail penuh (5W1H) untuk setiap transaksi.

## 2. PAIN POINTS (Kondisi Saat Ini)

Berdasarkan analisis internal, berikut adalah masalah kritikal yang harus diselesaikan oleh Odoo:

| Area | Pain Point | Ekspektasi Solusi Odoo |
| --- | --- | --- |
| Production Planning | MO dibuat manual, sering salah referensi BOM. | Auto-Generate MO berdasarkan Trigger PO (bukan manual input). |
| Material Tracking | Material sering hilang/selisih stok karena tidak tercatat saat pengambilan. | Barcode Scanning pada setiap perpindahan barang (Internal Transfer). |
| Purchasing | PO Kain dan PO Label terpisah, menyebabkan ketidakjelasan jadwal produksi. | Dual Trigger System: PO Kain memulai Cutting, PO Label mengunci jadwal (Finishing). |
| Reporting | Laporan COGS dan WIP lambat (akhir bulan). | Real-time Valuation untuk WIP dan Finished Goods. |

## 3. CORE BUSINESS LOGIC (The "Must-Have" Customizations)

Bagian ini adalah CRITICAL PATH. Odoo standar (Vanilla) tidak mengakomodasi alur ini. Kami membutuhkan Partner untuk mengimplementasikan logika berikut:

### A. The "Dual Trigger" Architecture

Berbeda dengan Odoo standar (MTO/MTS), siklus produksi kami dipicu oleh Purchasing, bukan Sales Order langsung.

- Trigger 1: PO KAIN (Fabric Purchase)

  - Action: Saat PO Kain di-confirm, sistem harus otomatis membuat Manufacturing Order (MO) dengan status DRAFT atau PARTIAL.

  - Logic: MO ini mengizinkan departemen Cutting untuk mulai bekerja (SPK Cutting terbit), namun departemen lain (Sewing/Finishing) masih Hold.

- Trigger 2: PO LABEL (Label Purchase)

  - Action: Saat PO Label di-confirm (biasanya H+5 setelah PO Kain), sistem harus meng-update MO yang sudah ada (dari Trigger 1).

  - Data Injection: PO Label membawa data krusial: Week (Jadwal Kirim) dan Destination (Negara Tujuan).

  - State Change: MO berubah status menjadi RELEASED.

  - Logic: Departemen Sewing, Finishing, dan Packing baru boleh mendapat SPK setelah status RELEASED.

### B. BOM & Routing Logic

- Structure: 1 Product = 1 BOM Global.

- Allocation: BOM Detail harus memiliki filtering atau routing yang jelas per departemen.

  - Contoh: Kain Velboa hanya muncul di SPK Cutting. Dakron hanya muncul di SPK Filling.

### C. Locking Mechanism (Week & Destination)

- Atribut Week dan Destination pada MO bersifat LOCKED setelah PO Label di-approve.

- Tidak boleh ada perubahan manual pada atribut ini tanpa Approval Matrix (Manager Level).

- Packing List harus mewarisi data ini secara otomatis (Auto-inherit).

## 4. FUNCTIONAL SCOPE

### Inventory & Warehouse

- Multi-Location: Raw Material, WIP (Cutting, Sewing, Finishing), Finished Goods.

- Tracking: Lot/Serial Number wajib untuk Finish Goods.

- Routes: Push/Pull rules harus dikonfigurasi otomatis antar departemen.

### Manufacturing (MRP)

- Work Orders (SPK): MO tunggal harus dipecah menjadi Work Orders (SPK) per Work Center (Cutting, Sewing, dll).

- Kiosk Mode: Tablet view untuk operator produksi input output (Start/Stop/Done).

- Rework Flow: Alur khusus untuk barang Reject yang bisa diperbaiki.

### Purchasing

- Approval Matrix: Tiered approval berdasarkan nilai PO.

- Vendor Pricelist: Otomatisasi harga beli berdasarkan history/kontrak.

## 5. TECHNICAL CONSTRAINTS & REQUIREMENTS

- Mobile First: Warehouse dan Operator Produksi menggunakan Android Tablet/Scanner. UI harus responsif.

- Performance: Mampu menangani ribuan baris BOM dan MO tanpa timeout.

- Access Rights (RBAC): Strict separation of duties. Operator Cutting tidak boleh melihat menu Accounting.

## 6. DELIVERABLES EXPECTED (Blueprint Phase)

Sebelum coding dimulai, kami mewajibkan Gap Analysis Report yang berisi:

- Diagram alur proses Odoo vs Proses Quty (As-Is vs To-Be).

- Daftar Custom Add-ons yang diperlukan untuk mencapai logika "Dual Trigger".

- Mockup/Wireframe untuk Custom Field (Week/Destination) pada MO Form.