# PROJECT CHARTER & REQUIREMENTS DOCUMENT

## Odoo ERP Implementation - PT Quty Karunia (Soft Toys Manufacturer)

Date: 13 Februari 2026 
Prepared By: Daniel Rizaldy S.W. 
Context: Custom Manufacturing Workflow (Dual Trigger System)

## 1. PROJECT BACKGROUND & OBJECTIVES

PT Quty Karunia adalah manufaktur Soft Toys dengan standar kepatuhan tinggi (IKEA Compliance). Kami membutuhkan sistem ERP Odoo untuk menggantikan proses manual dan spreadsheet yang terfragmentasi.

Tujuan Utama:

- Single Source of Truth: Integrasi total Purchasing, Production, Warehouse, dan Accounting.

- Audit Ready (5W1H): Traceability penuh dari Raw Material Batch sampai Finish Good Serial Number.

- Loss Reduction: Mengontrol Fabric Yield (Susut Kain) dan memantau Cost of Poor Quality (Biaya Rework/Reject).

## 2. PAIN POINTS (Kondisi Saat Ini)

Berdasarkan analisis internal, berikut adalah masalah kritikal yang harus diselesaikan oleh Odoo:

| Area | Pain Point | Ekspektasi Solusi Odoo |
| --- | --- | --- |
| Production Planning | MO dibuat manual, sering salah referensi BOM. | Auto-Generate MO berdasarkan Trigger PO (bukan manual input). |
| Material Tracking | Material sering hilang/selisih stok karena tidak tercatat saat pengambilan. | Barcode Scanning pada setiap perpindahan barang (Internal Transfer). |
| Purchasing | PO Kain dan PO Label terpisah, menyebabkan ketidakjelasan jadwal produksi. | Dual Trigger System: PO Kain memulai Cutting, PO Label mengunci jadwal (Finishing). |
| Reporting | Laporan COGS dan WIP lambat (akhir bulan). | Real-time Valuation untuk WIP dan Finished Goods. |

## 3. CORE BUSINESS LOGIC (The "Must-Have" Customizations)

Bagian ini adalah CRITICAL PATH. Module Odoo standar tidak mengakomodasi alur ini. Kami membutuhkan Partner untuk mengimplementasikan logika berikut:

### A. The "Dual Trigger" Architecture

Berbeda dengan Odoo standar (MTO/MTS), siklus produksi kami dipicu oleh Purchasing, bukan Sales Order langsung.

- Trigger 1: PO KAIN (Fabric Purchase)

  - Action: Saat PO Kain di-confirm, sistem harus otomatis membuat Manufacturing Order (MO) dengan status DRAFT atau PARTIAL.

  - Logic: MO ini mengizinkan departemen Cutting untuk mulai bekerja (SPK Cutting terbit), namun departemen lain (Sewing/Finishing) masih Hold.

- Trigger 2: PO LABEL (Label Purchase)

  - Action: Memilih PO Parent (PO Kain). Saat PO Label di-confirm (biasanya H+5 setelah PO Kain), sistem harus meng-update MO yang sudah ada (dari Trigger 1).

  - Data Injection: PO Label membawa data krusial: Week (Jadwal Produksi) dan Destination (Negara Tujuan).

  - State Change: MO berubah status menjadi RELEASED.

  - Logic: Departemen Sewing, Finishing, dan Packing baru boleh mendapat SPK setelah status RELEASED.

### B. Multi-Level BOM & Routing Logic

- Requirement: Sistem harus mendukung BOM Explosion.

- Structure: 1 Product = 1 BOM Global.

- Case: Saat MO Parent (Boneka Jadi) dibuat, sistem harus cerdas mengalokasikan material ke Work Center yang tepat sesuai dengan BOM masing-masing deptemen produksi (Kain di Cutting, Kapas di Finishing, Mata di Sewing).

- Allocation: BOM Detail harus memiliki filtering atau routing yang jelas per departemen.

  - Contoh: Kain Velboa hanya muncul di SPK Cutting. Kapas hanya muncul di SPK Finishing.

### C. Locking Mechanism (Week & Destination)

- Data Week dan Destination diinput oleh Purchasing (via PO Label), bukan oleh PPIC.

- Atribut Week dan Destination pada MO bersifat LOCKED setelah PO Label di-approve.

- Tidak boleh ada perubahan manual pada atribut ini tanpa Approval Matrix (Manager Level).

- Packing List harus mewarisi data ini secara otomatis (Auto-inherit).

D. Multi-UOM System

## 4. FUNCTIONAL SCOPE

### Inventory & Warehouse

- Multi-Location: Raw Material, WIP (Cutting, Sewing, Finishing), Finished Goods.

- Tracking: Lot/Serial Number wajib untuk Finish Goods.

- Routes: Push/Pull rules harus dikonfigurasi otomatis antar departemen.

### Manufacturing (MRP)

- Work Orders (SPK): MO tunggal harus dipecah menjadi Work Orders (SPK) per Work Center (Cutting, Sewing, dll).

- Kiosk Mode: Tablet view untuk operator produksi input output (Start/Stop/Done).

- Rework Flow: Alur khusus untuk barang Defect yang bisa diperbaiki.

### Purchasing

- Approval Matrix: Tiered approval berdasarkan nilai PO.

- Vendor Pricelist: Otomatisasi harga beli berdasarkan history/kontrak.

## 5. TECHNICAL CONSTRAINTS & REQUIREMENTS

- Mobile First: Warehouse dan Operator Produksi menggunakan Android Tablet/Scanner. UI harus responsif.

- Performance: Mampu menangani ribuan baris BOM dan MO tanpa timeout.

- Access Rights (RBAC): Strict separation of duties. Operator Cutting tidak boleh melihat menu Accounting.

## 6. DELIVERABLES EXPECTED (Blueprint Phase)

Sebelum coding dimulai, kami mewajibkan Gap Analysis Report yang berisi:

- Diagram alur proses Odoo vs Proses Quty (As-Is vs To-Be).

- Daftar Custom Add-ons yang diperlukan untuk mencapai logika "Dual Trigger".

- Mockup/Wireframe untuk Custom Field (Week/Destination) pada MO Form

Glosarium

- BOM : Bill of Materials, Daftar material untuk membuat 1 unit produk ("resep masakan" produksi). Contoh: 1 pcs AFTONSPARV butuh 0.1466 YARD kain KOHAIR + 54 gram filling + 2496 CM benang

- MO : Manufacturing Order, Perintah produksi dari Automatic generate dari PO Purchasing. 1 MO bisa jadi 5-10 SPK untuk berbagai departemen. Contoh: MO-2026-00089 untuk 480 pcs AFTONSPARV

- SPK/WO : Surat Perintah Kerja/Work Order,  Task detail untuk 1 departemen (Cutting, Sewing, Finishing, dll). Contoh: SPK-CUT-2026-00120 untuk Cutting 480 pcs

- WIP : Work in Progress, Barang setengah jadi yang masih di produksi (belum packing). Contoh: Cutting result, Sewing result (Skin), Stuffed Body

- PO : Purchase Order, Pesanan pembelian dari Purchasing ke Supplier. Ada 3 jenis: PO Kain (Fabric), PO Label, PO Accessories

- UOM : Unit of Measure, Satuan ukuran material/produk. Contoh: YARD (kain), GRAM (filling), CM (benang), PCS (produk), CTN (carton)